Tổng quan chia 5 người

| Người | Vai trò chính | Module |
| --- | --- | --- |
| Người 1 | Core system + Auth + Dashboard + Layout | Common |
| Người 2 | Course + Module + Lesson + Progress | Lesson |
| Người 3 | Assignment + Rubric + Submission + Result | Assignment |
| Người 4 | Flashcard + AI Flashcard + Practice | Flashcard |
| Người 5 | Question Bank + Quiz | Question, Quiz |

Cách chia này hợp lý vì:

Người 3 chỉ làm Assignment.
Người 4 chỉ làm Flashcard.
Người 5 giữ Question + Quiz chung vì Quiz phụ thuộc trực tiếp vào QuestionBank, Question, Choice.
Người 2 làm Course/Lesson vì đây là nền nội dung.
Người 1 làm phần common nhưng các bạn khác vẫn có thể code trước bằng mock current user.

Nguyên tắc để không bị đụng code nhau

1. Mỗi người có folder riêng

Controllers/
  AuthController.cs                 ← Người 1
  DashboardController.cs            ← Người 1
  CourseController.cs               ← Người 2
  ModuleController.cs               ← Người 2
  LessonController.cs               ← Người 2
  AssignmentController.cs           ← Người 3
  SubmissionController.cs           ← Người 3
  FlashcardController.cs            ← Người 4
  FlashcardPracticeController.cs    ← Người 4
  QuestionBankController.cs         ← Người 5
  QuestionController.cs             ← Người 5
  QuizController.cs                 ← Người 5

Services/
  Interfaces/
  Implementations/

ViewModels/
  Auth/                             ← Người 1
  Dashboard/                        ← Người 1
  Courses/                          ← Người 2
  Lessons/                          ← Người 2
  Assignments/                      ← Người 3
  Flashcards/                       ← Người 4
  Questions/                        ← Người 5
  Quizzes/                          ← Người 5

Views/
  Auth/                             ← Người 1
  Dashboard/                        ← Người 1
  Course/                           ← Người 2
  Module/                           ← Người 2
  Lesson/                           ← Người 2
  Assignment/                       ← Người 3
  Submission/                       ← Người 3
  Flashcard/                        ← Người 4
  FlashcardPractice/                ← Người 4
  QuestionBank/                     ← Người 5
  Question/                         ← Người 5
  Quiz/                             ← Người 5

2. Không ai tự sửa Models và Data

Sau khi scaffold DB First xong:

Models/
Data/EduNexusContext.cs

chỉ một người quản lý, thường là Người 1. Các bạn khác chỉ dùng model đã scaffold, không sửa trực tiếp entity.

3. Mỗi module có service riêng

Không viết logic trực tiếp vào controller quá nhiều. Ví dụ:

Người 3 chỉ sửa AssignmentService, SubmissionService.
Người 4 chỉ sửa FlashcardService, FlashcardPracticeService.
Người 5 chỉ sửa QuestionService, QuizService.

4. Nếu Người 1 chưa xong Auth, người khác vẫn code được

Các bạn khác có thể tạm dùng:

long demoStudentId = 1;
long demoSmeId = 2;

hoặc tạo FakeUserContextService tạm thời trong branch riêng. Khi Người 1 xong Auth, chỉ thay lại bằng UserContextService.

Người 1 — Core / Auth / Dashboard / Layout

Mục tiêu

Người 1 dựng nền project để cả nhóm dùng chung:

ASP.NET Core MVC .NET 8
DB First
Authentication
Authorization
Role-based layout
Sidebar
Student Dashboard
Personal Progress
Common helpers

Người 1 không code sâu Lesson, Assignment, Flashcard, Question, Quiz.

Màn hình phụ trách

SCR-01: User Login
SCR-02: Student Dashboard
SCR-03: Personal Progress

Shared Layout
Shared Sidebar
Shared Navbar
Access Denied Page
Error Page
Profile Page basic

Bảng DB dùng

Role
User
Account
Enrollment
Progress
Course
CourseGroup
CourseGroupDetail
QuizAttempt
EssaySubmission
EssayResult
FlashcardPractice

Controllers cần tạo

AuthController
DashboardController
HomeController
ProfileController

Services cần tạo

IAuthService
AuthService

IDashboardService
DashboardService

IUserContextService
UserContextService

IProfileService
ProfileService

ViewModels cần tạo

ViewModels/Auth/
  LoginViewModel
  LoginResultViewModel
  CurrentUserViewModel

ViewModels/Dashboard/
  StudentDashboardViewModel
  PersonalProgressViewModel
  StudentCourseItemViewModel
  StudentPackageItemViewModel
  CourseProgressDetailViewModel
  QuizProgressItemViewModel
  AssignmentProgressItemViewModel

ViewModels/Profile/
  UserProfileViewModel

ViewModels/Shared/
  SidebarMenuViewModel
  SidebarMenuItemViewModel
  NavbarViewModel

Progress flow

User opens Login
→ User logs in
→ System checks Account, User, Role
→ System creates cookie/session
→ Student redirects to Dashboard
→ SME redirects to SME Workspace / Course List
→ Student Dashboard loads courses, packages, progress
→ Personal Progress loads lesson progress, quiz attempts, assignment results

Việc cần hoàn thành

1. Tạo project ASP.NET Core MVC .NET 8.
2. Scaffold DB First.
3. Cấu hình connection string.
4. Cấu hình cookie authentication.
5. Tạo Login / Logout.
6. Tạo phân quyền Student / SME.
7. Tạo AccessDenied.
8. Tạo Layout chung.
9. Tạo Sidebar theo role.
10. Tạo Navbar chung.
11. Tạo Student Dashboard.
12. Tạo Personal Progress.
13. Tạo Profile basic.
14. Tạo helper CurrentUserId / CurrentRole.
15. Tạo seed account Student / SME nếu cần.
16. Chuẩn bị menu link tới module của người khác.

Output cần bàn giao

1. Project chạy được.
2. DB First scaffold thành công.
3. Login/logout hoạt động.
4. Student login vào Dashboard.
5. SME login vào SME Workspace hoặc Course List.
6. Sidebar hiển thị đúng theo role.
7. Dashboard hiển thị course/package/progress.
8. Người khác dùng được CurrentUserId, CurrentRole.

Người 2 — Course / Module / Lesson / Progress

Mục tiêu

Người 2 làm phần lõi học tập:

SME quản lý course
→ SME tạo module
→ SME tạo lesson
→ SME publish lesson
→ Student xem lesson
→ System cập nhật progress

Người 2 là người cung cấp dữ liệu nền cho Assignment, Flashcard, Question, Quiz.

Màn hình phụ trách

SCR-04: Course List
SCR-05: Course Structure
SCR-06: Lesson Editor
SCR-07: AI Lesson Staging
SCR-08: Lesson Text Extract
SCR-09: Lesson View

Bảng DB dùng

Category
Course
CourseGroup
CourseGroupDetail
Module
Lesson
LessonTranscript
Resource
Enrollment
Progress
AIPrompt
AIContent
AIGenerationHistory
AIUsageLog

Controllers cần tạo

CourseController
ModuleController
LessonController
LessonResourceController
AiLessonController
ProgressController

Services cần tạo

ICourseService
CourseService

IModuleService
ModuleService

ILessonService
LessonService

ILessonResourceService
LessonResourceService

IAiLessonService
AiLessonService

IProgressService
ProgressService

ViewModels cần tạo

ViewModels/Courses/
  CourseListViewModel
  CourseDetailViewModel
  CourseStructureViewModel
  CourseSelectItemViewModel

ViewModels/Lessons/
  ModuleListViewModel
  ModuleFormViewModel
  ModuleItemViewModel
  LessonListViewModel
  LessonEditorViewModel
  LessonDetailViewModel
  LessonViewViewModel
  LessonResourceViewModel
  LessonTranscriptViewModel
  AiLessonStagingViewModel
  AiLessonResultViewModel
  PersonalLessonProgressViewModel

Progress flow

SME side:
SME opens Course List
→ Selects Course Structure
→ Creates/updates Module
→ Creates/updates Lesson
→ Uploads resources
→ Saves draft
→ Publishes lesson

Student side:
Student opens enrolled course
→ Opens Lesson View
→ System checks enrollment
→ System checks IsPublished
→ System creates Progress if not exists
→ Student marks lesson completed
→ System updates Progress
→ System recalculates Enrollment.Progress

Việc cần hoàn thành

1. Làm Course List cho SME.
2. Làm Course Structure.
3. Làm Create/Edit Module.
4. Làm Create/Edit Lesson.
5. Làm Save Draft bằng IsPublished = false.
6. Làm Publish bằng IsPublished = true.
7. Làm Lesson View cho Student.
8. Check Student enrolled mới xem được lesson.
9. Chỉ hiện Published lesson cho Student.
10. Làm Resource upload/list nếu kịp.
11. Làm LessonTranscript.
12. Làm AI Lesson Staging fake/mock.
13. Làm Lesson Text Extract fake/mock.
14. Cập nhật Progress khi Student học.
15. Tính lại Enrollment.Progress.
16. Cung cấp hàm lấy Course/Module/Lesson cho người 3, 4, 5.

Output cần bàn giao

1. SME xem được Course List.
2. SME xem được Course Structure.
3. SME tạo/sửa được Module.
4. SME tạo/sửa được Lesson.
5. SME publish được Lesson.
6. Student xem được Lesson đã publish.
7. Student hoàn thành lesson thì progress tăng.
8. Có service để module khác lấy Course/Module/Lesson.

Người 3 — Assignment / Rubric / Submission / Result

Mục tiêu

Người 3 chỉ làm module Assignment:

SME tạo assignment
→ SME tạo rubric
→ Student submit bài
→ System chấm fake AI
→ Student xem result

Người này không làm Flashcard nữa để tránh quá tải.

Màn hình phụ trách

SCR-10: Assignment List
SCR-11: Assignment Detail
SCR-12: Assignment Submit
SCR-13: Assignment Result

Bảng DB dùng

Assignment
Rubric
RubricCriterion
EssaySubmission
SubmissionAttachment
EssayResult
RubricScore
AIFeedback
AIPrompt
AIContent
AIGenerationHistory
AIUsageLog

Bảng phụ cần đọc:

Course
Module
Lesson
Enrollment
User

Controllers cần tạo

AssignmentController
RubricController
SubmissionController
AssignmentResultController
AiGradingController

Services cần tạo

IAssignmentService
AssignmentService

IRubricService
RubricService

ISubmissionService
SubmissionService

IAssignmentResultService
AssignmentResultService

IAiGradingService
AiGradingService

ViewModels cần tạo

ViewModels/Assignments/
  AssignmentListViewModel
  AssignmentDetailViewModel
  AssignmentFormViewModel
  AssignmentSubmitViewModel
  AssignmentResultViewModel
  AssignmentSelectItemViewModel

  RubricViewModel
  RubricCriterionViewModel
  RubricFormViewModel

  SubmissionViewModel
  SubmissionAttachmentViewModel
  AiFeedbackViewModel
  RubricScoreViewModel

Progress flow

SME opens Assignment List
→ Creates Assignment under Module
→ Adds Rubric
→ Adds Rubric Criteria
→ Publishes Assignment
→ Student opens Assignment
→ System checks enrollment
→ System checks due date
→ Student submits text/file
→ System saves EssaySubmission
→ System saves SubmissionAttachment if any
→ System creates fake AIFeedback
→ System creates EssayResult
→ System creates RubricScore if needed
→ Student opens Assignment Result

Việc cần hoàn thành

1. Làm Assignment List cho SME.
2. Làm Assignment Detail.
3. Làm Create/Edit Assignment.
4. Gắn Assignment với Module.
5. Làm Rubric Create/Edit.
6. Làm RubricCriterion Create/Edit.
7. Validate tổng weight rubric = 100%.
8. Làm Publish Assignment.
9. Làm Assignment Submit cho Student.
10. Check Student enrolled course.
11. Check DueDate.
12. Check AllowLateSubmission.
13. Lưu EssaySubmission.
14. Lưu SubmissionAttachment nếu có.
15. Làm fake AI grading.
16. Lưu AIFeedback.
17. Lưu EssayResult.
18. Lưu RubricScore nếu có.
19. Làm Assignment Result cho Student.

Output cần bàn giao

1. SME tạo được Assignment.
2. SME tạo được Rubric.
3. Student xem được Assignment.
4. Student submit được Assignment.
5. Student không submit được nếu chưa enrolled.
6. Student không submit trễ nếu không cho phép.
7. Hệ thống tạo được kết quả chấm fake.
8. Student xem được Assignment Result.

Người 4 — Flashcard / AI Flashcard / Practice

Mục tiêu

Người 4 chỉ làm module Flashcard:

SME tạo flashcard deck
→ SME tạo flashcards
→ SME dùng AI Flashcard fake
→ Student xem Flashcard Library
→ Student Practice
→ System lưu practice result

Module này tách ra khỏi Assignment là hợp lý vì controller, service, viewmodel, view đều riêng.

Màn hình phụ trách

SCR-14: Flashcard Editor
SCR-15: AI Flashcard Staging
SCR-16: Flashcard Library
SCR-17: Flashcard Practice

Bảng DB dùng

FlashcardSet
Flashcard
FlashcardPractice
FlashcardImportHistory
AIPrompt
AIContent
AIGenerationHistory
AIUsageLog

Bảng phụ cần đọc:

Course
Lesson
Enrollment
User

Controllers cần tạo

FlashcardController
FlashcardSetController
FlashcardPracticeController
AiFlashcardController
FlashcardImportController

Services cần tạo

IFlashcardService
FlashcardService

IFlashcardSetService
FlashcardSetService

IFlashcardPracticeService
FlashcardPracticeService

IAiFlashcardService
AiFlashcardService

IFlashcardImportService
FlashcardImportService

ViewModels cần tạo

ViewModels/Flashcards/
  FlashcardSetListViewModel
  FlashcardSetFormViewModel
  FlashcardEditorViewModel
  FlashcardFormViewModel
  FlashcardCardViewModel

  FlashcardLibraryViewModel
  FlashcardDeckViewModel
  FlashcardPracticeViewModel
  FlashcardPracticeResultViewModel

  AiFlashcardStagingViewModel
  AiFlashcardItemViewModel

  FlashcardImportViewModel
  FlashcardImportResultViewModel

Progress flow

SME opens Flashcard Editor
→ Selects Course
→ Creates Flashcard Set
→ Creates Flashcards
→ Optionally opens AI Flashcard Staging
→ System creates generated flashcards mock
→ SME approves selected flashcards
→ System saves approved flashcards

Student opens Flashcard Library
→ System loads decks from enrolled courses
→ Student selects deck
→ Student starts Practice
→ Student flips cards
→ Student marks Remember / Not Remember
→ System saves FlashcardPractice
→ System displays practice summary

Việc cần hoàn thành

1. Làm Flashcard Editor cho SME.
2. Làm Create/Edit Flashcard Set.
3. Làm Create/Edit/Delete Flashcard.
4. Mapping Question vào FrontContent.
5. Mapping Answer vào BackContent.
6. Explanation/Difficulty xử lý UI hoặc gộp vào BackContent nếu không sửa DB.
7. Làm AI Flashcard Staging fake/mock.
8. Làm Approve generated flashcards.
9. Làm Flashcard Library cho Student.
10. Chỉ hiển thị flashcard theo enrolled courses.
11. Làm Flashcard Practice.
12. Lưu Remember / Not Remember.
13. Làm Practice Summary.
14. Làm Flashcard Import nếu kịp.
15. Lưu FlashcardImportHistory nếu có import.

Output cần bàn giao

1. SME tạo được Flashcard Set.
2. SME tạo/sửa/xóa được Flashcard.
3. SME dùng được AI Flashcard Staging fake.
4. Student xem được Flashcard Library.
5. Student practice được flashcard.
6. Hệ thống lưu được FlashcardPractice.
7. Student xem được Practice Summary.

Người 5 — Question Bank / Question Import / Quiz

Mục tiêu

Người 5 làm Question và Quiz chung vì hai phần này liên quan rất chặt:

QuestionBank
→ Question
→ Choice
→ Quiz
→ QuizQuestion
→ QuizAttempt
→ QuizAnswer

Nếu tách Question và Quiz ra 2 người sẽ dễ đụng logic hơn, vì Quiz luôn cần question/choice để chấm điểm.

Màn hình phụ trách

SCR-18: Question Bank
SCR-19: Question Detail
SCR-20: AI Question Staging
SCR-21: Question Import

SCR-22: Quiz History
SCR-23: New Quiz
SCR-24: Quiz Taking
SCR-25: Quiz Results
SCR-26: Quiz Review

Bảng DB dùng

Question:

QuestionBank
Question
Choice
QuestionImportHistory
AssignmentQuestion
AIPrompt
AIContent
AIGenerationHistory
AIUsageLog

Quiz:

Quiz
QuizQuestion
QuizAttempt
QuizAnswer
Assignment

Bảng phụ cần đọc:

Course
Module
Enrollment
User

Controllers cần tạo

QuestionBankController
QuestionController
ChoiceController
QuestionImportController
AiQuestionController

QuizController
QuizAttemptController
QuizResultController
QuizReviewController

Services cần tạo

IQuestionBankService
QuestionBankService

IQuestionService
QuestionService

IChoiceService
ChoiceService

IQuestionImportService
QuestionImportService

IAiQuestionService
AiQuestionService

IQuizService
QuizService

IQuizAttemptService
QuizAttemptService

IQuizResultService
QuizResultService

IQuizReviewService
QuizReviewService

ViewModels cần tạo

Question:

ViewModels/Questions/
  QuestionBankListViewModel
  QuestionBankFormViewModel
  QuestionListViewModel
  QuestionFormViewModel
  QuestionDetailViewModel
  ChoiceViewModel
  ChoiceFormViewModel
  QuestionImportViewModel
  QuestionImportResultViewModel
  AiQuestionStagingViewModel
  AiQuestionItemViewModel

Quiz:

ViewModels/Quizzes/
  QuizListViewModel
  QuizFormViewModel
  QuizQuestionSelectionViewModel
  QuizQuestionItemViewModel

  NewQuizViewModel
  QuizTakingViewModel
  QuizTakingQuestionViewModel
  QuizTakingChoiceViewModel
  QuizSubmitViewModel

  QuizResultViewModel
  QuizHistoryViewModel
  QuizReviewViewModel
  QuizReviewQuestionViewModel

Progress flow

Question flow:

SME opens Question Bank
→ Selects Course
→ Creates Question Bank
→ Creates Question
→ Adds Choices
→ Marks correct answer
→ Adds Explanation
→ Saves Question
→ Optionally imports questions
→ Optionally uses AI Question Staging
→ Approves generated questions

Quiz flow:

SME creates Quiz
→ Selects questions from Question Bank
→ Adds questions to QuizQuestion
→ Sets duration and passing score
→ Student opens New Quiz
→ Student starts Quiz
→ System creates QuizAttempt
→ Student answers questions
→ Student submits quiz
→ System creates QuizAnswer
→ System checks Choice.IsCorrect
→ System calculates TotalScore
→ System updates QuizAttempt
→ Student opens Quiz Results
→ Student opens Quiz Review

Việc cần hoàn thành

Question:

1. Làm Question Bank list cho SME.
2. Làm Create/Edit Question Bank.
3. Làm Question list theo Bank.
4. Làm Create/Edit Question.
5. Làm Create/Edit/Delete Choice.
6. Validate question content không rỗng.
7. Validate mỗi question có ít nhất một choice.
8. Validate Single Choice chỉ có một correct answer.
9. Lưu Explanation để dùng cho Quiz Review.
10. Làm Question Import đơn giản nếu kịp.
11. Lưu QuestionImportHistory.
12. Làm AI Question Staging fake/mock.
13. Làm Approve generated questions.

Quiz:

1. Làm Create Quiz cho SME.
2. Gắn Quiz với Assignment nếu cần.
3. Add questions vào QuizQuestion.
4. Không cho add trùng question vào cùng quiz.
5. Làm New Quiz page cho Student.
6. Chỉ hiển thị quiz thuộc course student đã enrolled.
7. Làm Start Quiz.
8. Khi Start thì tạo QuizAttempt.
9. Làm Quiz Taking.
10. Làm timer UI nếu kịp.
11. Làm Submit Quiz.
12. Lưu QuizAnswer.
13. Tính IsCorrect.
14. Tính TotalScore.
15. Cập nhật QuizAttempt.Status.
16. Làm Quiz Results.
17. Làm Quiz History.
18. Làm Quiz Review.

Output cần bàn giao

Question:

1. SME tạo được Question Bank.
2. SME tạo được Question.
3. SME tạo được Choice.
4. SME đánh dấu được đáp án đúng.
5. SME nhập được Explanation.
6. SME import/generate question fake được nếu kịp.

Quiz:

1. SME tạo được Quiz.
2. SME add được questions vào Quiz.
3. Student thấy được New Quiz.
4. Student start quiz được.
5. Student submit quiz được.
6. Hệ thống chấm điểm được.
7. Student xem được Quiz Result.
8. Student xem được Quiz History.
9. Student xem được Quiz Review.

Cách làm để người này chưa xong không chặn người kia

Base tối thiểu cần có trước

Trước khi chia branch, nhóm chỉ cần có base project tối thiểu:

1. ASP.NET Core MVC .NET 8 project.
2. DB First scaffold xong.
3. Có EduNexusContext.
4. Có Models generated.
5. Có folder Controllers, Services, ViewModels, Views.
6. Có _Layout đơn giản.

Chỉ cần vậy là 5 người code song song được.

Nếu Người 1 chưa xong Auth

Người 2, 3, 4, 5 vẫn code được bằng cách:

1. Tạm bỏ [Authorize] trong controller.
2. Tạm dùng demoUserId cố định.
3. Tạm dùng demoSmeId cố định.
4. Sau khi Người 1 xong, thay demoUserId bằng CurrentUserId.

Ví dụ quy ước tạm:

demoStudentId = 1
demoSmeId = 2

Nếu Người 2 chưa xong Course/Lesson

Người 3, 4, 5 vẫn code được bằng cách:

1. Dùng CourseId, ModuleId, LessonId có sẵn trong seed DB.
2. Tạo dropdown Course/Module tạm thời bằng query trực tiếp DB.
3. Sau này Người 2 xong thì chuyển sang dùng service chung nếu muốn.

Nếu Người 3 chưa xong Assignment

Người 5 vẫn làm Quiz được vì Quiz có thể tạo độc lập hoặc dùng AssignmentId seed tạm.

1. Tạo sẵn một Assignment loại QUIZ trong DB.
2. Người 5 dùng AssignmentId đó để tạo Quiz.
3. Khi Người 3 xong Assignment module, chỉ cần nối UI chọn assignment thật.

Nếu Người 4 chưa xong Flashcard

Không ảnh hưởng người khác vì Flashcard độc lập với Assignment/Quiz.

Nếu Người 5 chưa xong Question/Quiz

Không ảnh hưởng Assignment/Flashcard/Lesson. Student Dashboard của Người 1 chỉ hiển thị recent quiz empty state trước.

Branch Git nên chia

main
develop

feature/core-auth-dashboard
feature/course-lesson-progress
feature/assignment-module
feature/flashcard-module
feature/question-quiz-module

Quy tắc merge:

1. Không push thẳng main.
2. Mỗi người code trên branch riêng.
3. Mỗi người chỉ sửa controller/service/viewmodel/view của module mình.
4. Nếu cần sửa Program.cs để register service, báo nhóm trước.
5. Nếu cần sửa _Layout/_Sidebar, báo Người 1.
6. Nếu cần sửa Models/Data, không tự sửa, báo cả nhóm.
7. Merge vào develop trước, test xong mới merge main.

Cách tránh đụng Program.cs

Thay vì 5 người cùng sửa Program.cs, có 2 cách.

Cách dễ nhất

Người 1 quản lý Program.cs. Ai tạo service mới thì báo Người 1 thêm dòng register.

Ví dụ:

Người 3 báo:
Add IAssignmentService, AssignmentService
Add IRubricService, RubricService
Add ISubmissionService, SubmissionService

Cách sạch hơn

Mỗi module tạo file đăng ký riêng:

ServiceRegistration/
  CoreServiceRegistration.cs
  LessonServiceRegistration.cs
  AssignmentServiceRegistration.cs
  FlashcardServiceRegistration.cs
  QuizServiceRegistration.cs

Như vậy mỗi người chỉ sửa file registration của mình, ít conflict hơn.

Thứ tự làm đề xuất

Ngày 1

Cả nhóm:
- Chốt base project.
- Scaffold DB First.
- Chia branch.
- Mỗi người tạo folder/controller/service/viewmodel rỗng của mình.

Người 1:
- Auth skeleton.
- Layout skeleton.

Người 2:
- Course/List + Course/Structure skeleton.

Người 3:
- Assignment/List + Assignment/Create skeleton.

Người 4:
- Flashcard/Index + Flashcard/Library skeleton.

Người 5:
- QuestionBank/Index + Quiz/NewQuiz skeleton.

Ngày 2–3

Người 1:
- Login/logout.
- Sidebar role.
- Dashboard basic.

Người 2:
- Course Structure.
- Module CRUD.
- Lesson CRUD.

Người 3:
- Assignment CRUD.
- Rubric CRUD.

Người 4:
- FlashcardSet CRUD.
- Flashcard CRUD.

Người 5:
- QuestionBank CRUD.
- Question + Choice CRUD.

Ngày 4–5

Người 1:
- Personal Progress.
- Profile.
- AccessDenied.

Người 2:
- Lesson View.
- Progress update.

Người 3:
- Assignment Submit.
- Fake AI grading.
- Assignment Result.

Người 4:
- Flashcard Library.
- Flashcard Practice.
- AI Flashcard fake.

Người 5:
- Quiz Create.
- Quiz Taking.
- Submit Quiz.

Ngày 6–7

Người 1:
- Fix layout/auth integration.

Người 2:
- AI Lesson fake.
- Transcript fake.

Người 3:
- RubricScore.
- SubmissionAttachment.

Người 4:
- Practice Summary.
- Import nếu kịp.

Người 5:
- Quiz Result.
- Quiz History.
- Quiz Review.
- Question Import/AI fake nếu kịp.

Ngày 8+

All:
- Merge develop.
- Fix conflict.
- Test end-to-end.
- Add seed data.
- Polish UI.
- Chuẩn bị demo script.

Priority nếu không đủ thời gian

1. Login + Role
2. Course Structure
3. Lesson Editor + Lesson View
4. Progress
5. Assignment Submit + Assignment Result
6. Flashcard Library + Practice
7. Question Bank
8. Quiz Taking + Result + Review
9. AI Staging fake
10. Import file

Tóm lại: tách Assignment và Flashcard ra làm 2 người là đúng. Với 5 người, chia tốt nhất là:

Người 1: Core/Auth/Dashboard
Người 2: Course/Lesson/Progress
Người 3: Assignment
Người 4: Flashcard
Người 5: Question/Quiz